Nota Técnica nº @@txt_identificacao@@

Documento no @@nup_protocolo@@

Em @@txt_dt_documento@@.

À Senhora Coordenadora de Apoio e Articulação com o Poder Público.

Assunto: Certificação do 1º período do 2º ciclo do Progestão no estado de Alagoas e determinação do valor da parcela.

Referência: 02501.002130/2017; Contrato no 055/2017/ANA – PROGESTÃO2

- Trata a presente Nota Técnica de apresentar a consolidação das certificações realizadas pelas Unidades Organizacionais da ANA (UORGs), responsáveis pela verificação das ações referentes ao cumprimento das metas de cooperação federativa do Progestão, bem como ratificar a aprovação das metas de gestão de águas no âmbito do sistema estadual de recursos hídricos pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos e apresentar a planilha de cálculo do valor da parcela referente ao 1º período de avaliação do 2º ciclo do Progestão no estado de Alagoas.

- O Contrato no 055/2013/ANA celebrado entre a ANA e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Alagoas (SEMARH/AL), prevê o cumprimento de cinco metas de cooperação federativa, quatro grupos de variáveis com metas de gestão de águas no âmbito do sistema estadual de recursos hídricos, totalizando 31 variáveis de gestão, além de metas de investimentos na gestão de recursos hídricos a serem realizados com recursos próprios do estado, em até sete variáveis críticas que, prioritariamente, demonstram a fragilidade do sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos segundo o Referencial Básico de Avaliação, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e disponível no portal do Progestão.

- As metas de cooperação federativa têm 50% do peso no cálculo do repasse e as metas de cumprimento no âmbito do sistema estadual têm os outros 50%. As metas de cooperação federativa permanecem de atendimento obrigatório em todos os períodos de certificação. Já no 2º ciclo do Progestão, as metas voltadas ao fortalecimento do sistema estadual foram divididas em: Metas de Gestão de Águas, com peso de 25%, e Metas de Investimento, com peso de 25%.

- As metas de investimento deverão ter o comprometimento por parte do estado de, no mínimo R$ 25 mil, e a ANA se comprometerá até o limite de R$ 250 mil. Assim, o mesmo valor de investimento declarado pelo estado será investido pela ANA e contabilizado no valor da parcela, considerando o limite de R$ 250 mil mencionado.

- No 1º período do 2º ciclo do Progestão, foram avaliados o cumprimento das metas de cooperação federativa e a aprovação pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Alagoas (CERH-AL) do Quadro de Metas constantes dos Anexos III, IV e V do contrato em referência. Além do cumprimento das metas pactuadas, o contrato do 2º ciclo do Progestão prevê um Fator de Redução, que incide sobre o valor total calculado da parcela. No Anexo I do Contrato nº 055/2017/ANA está descrito o processo de certificação das metas.

- Em setembro de 2017 a ANA encaminhou aos órgãos gestores o Informe nº 8/2017 detalhando os critérios para avaliação do cumprimento das metas de cooperação federativa para os estados que adotaram o ano de 2017 como o primeiro período de certificação do 2º ciclo do Progestão e solicitou a apresentação, até 31 de março de 2018, do Relatório Progestão 2017. Informou ainda que, para este primeiro período, o atendimento das metas de gestão da água em âmbito do Sistema Estadual de Recursos Hídricos refere-se à aprovação do novo Quadro de Metas (Anexos III, IV e V) pelo respectivo Conselho Estadual. Na oportunidade, solicitou também o envio do Formulário de Autoavaliação 2017 referente às variáveis estaduais, bem como a apresentação do Plano Plurianual de Aplicação dos recursos do Progestão para o período 2018-2021, correspondente ao critério “c” do Fator de Redução estabelecido no Anexo I do contrato.

- Ainda em setembro de 2017 foi enviado o Informe nº 9/2017 sobre os critérios de avaliação da Meta I.5 relativos à segurança de barragens, pactuados por meio de videoconferência realizada em 25/08/2017 e registrada na Ajuda Memória - Acompanhamento Progestão nº 17/2017/COAPP/SAS (Doc. nº 065896/2017).

- Atendendo aos Informes e à Resolução ANA nº 1485/2013, a SEMARH-AL encaminhou, por meio do Ofício Externo nº 248/2018 (Doc. nº 36796/2018), de 25/05/2018, o Formulário de Autoavaliação das Metas de Gestão de Águas no âmbito do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Já o Ofício Externo nº 132/2018, de 27/03/2018, encaminha o relatório Progestão – ciclo 2017, bem como informações sobre a aplicação de recursos do programa no Estado até dezembro de 2017. A ata da reunião do CERH (Doc. nº 44558/2018) que aprovou o quadro de metas foi encaminhada tardiamente, com significativo atraso, tendo sido protocolizada aos 20 de julho de 2018.

- No Quadro 1, abaixo, apresenta-se o resultado da certificação das metas de cooperação federativa para o estado de Alagoas.

Quadro 1.	Certificação, pelas UORGs responsáveis, das metas de cooperação federativa do Progestão do estado de Alagoas em 2017.

| Metas de cooperação federativa | UORG responsável | Documento de referência | Situação de atendimento |
| --- | --- | --- | --- |
| I.1. Integração de dados de usuários de recursos hídricos | SFI/COCAD | Parecer Técnico nº 9/2018/COCAD/SFI (Doc. nº 027411/2018) | 37,9% |
|  | SIP/COSUB | Nota Técnica nº 11/2018/COSUB/SIP (Doc. nº 029903/2018) | 34% |
| I.2. Capacitação em Recursos Hídricos | SAS/CCAPS | Nota Técnica no 7/2018/CCAPS/SAS (Doc. no 034554/2018) | 87% |
| I.3. Contribuição para difusão de conhecimento | SPR | Nota Técnica nº 35/2018/SPR (Doc. nº 02130/2018) | 26% |
| I.4. Prevenção de eventos hidrológicos críticos | SGH | Nota Técnica nº 41/2018/SGH (Doc. nº 028492/2018) | Atendeu |
|  | SOE | Nota Técnica nº 9/2018/COVEC/SOE (Doc. nº 032270/2018) | Atendeu |
| I.5. Atuação para segurança de barragens | SRE/COSER | Nota Técnica nº 10/2018/COSER/SRE (Doc. no 030376/2018) | 70% |

SFI: Superintendência de Fiscalização; SIP: Superintendência de Implementação de Programas e Projetos; SAS: Superintendência de Apoio ao SINGREH; SPR: Superintendência de Planejamento de Recursos Hídricos; SGH: Superintendência de Gestão da Rede Hidrometeorológica; SOE: Superintendência de Operações e Eventos Críticos; SRE: Superintendência de Regulação.

- O estado de Alagoas atendeu parcialmente as metas de cooperação federativa, segundo os critérios e requisitos estabelecidos, e integralmente as metas de gestão de águas no âmbito do sistema estadual de recursos hídricos ao obter a aprovação pelo CERH-AL do novo Quadro de Metas do estado (Anexos III, IV e V). Aliás, cumpre-se dizer, que houve uma queda sensível no cumprimento das metas federativas quando comparado a anos anteriores do programa. Isso demonstra uma fragilidade institucional da gestão de recursos hídricos do Estado de Alagoas, sobretudo no que se refere ao quadro de técnicos da secretaria – quadro este frágil para atender os desafios da gestão.

- Considerando a alínea “m” do inciso II da Cláusula Terceira, reiterada pelo inciso IV da Cláusula Décima Segunda do Contrato Nº 055/2017/ANA que condiciona a utilização dos recursos recebidos em ações de gerenciamento de recursos hídricos e de fortalecimento dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos, foi solicitado que os estados encaminhassem, como parte integrante ao Relatório Progestão 2017, a forma de utilização dos recursos repassados.

- O estado de Alagoas informou a aplicação dos recursos recebidos conforme Quadro 2 a seguir.

Quadro 2. Aplicação dos recursos do Progestão em Alagoas até 2017.

- Em relação ao Plano de Aplicação Plurianual referente ao saldo dos recursos da conta Progestão, somado aos valores previstos para serem repassados, o estado apresentou a planilha constante do Quadro 3 para o período 2018-2022, devidamente apreciada pelo CERH-AL.

Quadro 3. Plano de Aplicação Plurianual dos recursos do Progestão em Alagoas para o período 2018-2021 (em R$).

- Conforme ilustrado no Quadro 3, cabe destacar que, dentre os investimentos planejados pelo estado de Alagoas nos anos de 2018 a 2022, os desembolsos com contratação de pessoal são os mais elevados. Como abordado acima, a SEMARH-AL contrata técnicos para trabalhar nos temas de gestão de recursos hídricos com os recursos do programa. Esta situação denota uma fragilidade institucional relacionada a pessoal, pois há poucos servidores efetivos na área de recursos hídricos. A situação permanece semelhante desde o início do programa, em 2013.

- Finalmente, destaca-se que, desde 2013 (Ciclo 1 até 2016 e Ciclo 2 a partir de 2017) o estado de Alagoas tem alcançado resultados decrescentes nas certificações do Progestão, conforme Figura 2. Embora o desempenho tenha sido superior a 95% até 2017, registra-se que no ano de 2018 a nota final teve significativa queda. Cabe ao estado envidar esforços para superar o alcance das metas e assim, atingir melhores resultados e consequentemente fazer jus à transferência de quantias de recursos financeiros mais condizentes com a necessidade de aprimoramento da gestão estadual de recursos hídricos, sobretudo no que concerne ao quadro de pessoal.

Figura 2. Distribuição percentual das metas alcançadas no Progestão em Alagoas.

- Tendo em vista o alcance parcial das metas de cooperação federativa, a  aprovação do novo Quadro de Metas para o 2º ciclo do Progestão, a apresentação do Plano de Aplicação Plurianual dos recursos do Progestão para o período 2018-2021 e, não havendo a aplicação do Fator de Redução dado o desembolso/empenho do estado  ter sido superior a 50%, a SEMARH faz jus à transferência de recursos no valor de R$ 854.900,00 (oitocentos e cinquenta e quatro mil e novecentos reais), referente à 1ª parcela do 2º ciclo do Progestão, conforme detalhado no Anexo I desta Nota Técnica, uma vez comprovada a regularidade fiscal da SEMARH-AL prevista na Cláusula Décima Primeira do contrato em referência.

- Recomenda-se o envio desta Nota Técnica à SEMARH-AL, responsável pelo contrato Progestão, para ciência e apresentação de contestação, se for o caso, no prazo máximo de 10 dias úteis, a partir do Aviso de Recebimento.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

PAULO CELSO MAISTRO SPOLIDORIO

Gestor do Contrato nº 055/ANA/2017

Portaria nº 201, de 18 de maio de 2018

De acordo. Ao Superintendente de Apoio ao SINGREH para conhecimento.

(assinado eletronicamente)

LUDMILA ALVES RODRIGUES

Coordenadora de Apoio e Articulação com o Poder Público

Ciente. Encaminhar à SEMARH-AL para ciência e apresentação de contestação no prazo máximo de 10 dias úteis, se for o caso.

(assinado eletronicamente)

HUMBERTO CARDOSO GONÇALVES

Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos

ANEXO I